Modèle rétrospectif

 Sprint 1 – mediscreen-patient

Ce qui s’est bien passé :

- J'ai utilisé le modèle de spécification REST API pour créer une implémentation REST pour accéder aux patients.

- J'ai réussi à communiquer avec la base de données SQL.

- J'ai testé mon implémentation en utilisant des outils comme Postman ou des commandes cURL ainsi qu’avec des test d’intégration et unitaires.

- J'ai réussi à mettre en place l'infrastructure des microservices Docker conformément aux exigences.

- L'interface utilisateur a été créée, permettant la saisie et la modification des informations de base du patient.

- Les tests d’intégration lancent un conteneur docker contenant une base de donnée dédiée.

Ce qui aurait pu aller mieux :

- J'aurais pu mieux estimer le temps nécessaire pour terminer certaines tâches, ce qui aurait permis une meilleure planification et gestion du temps.

- Utiliser, pour la ressource Patient, des noms de variables plus adaptés, plus éxplicites. (given, dob → lastName
)

Ce que j’aimerais faire différemment :

- Établir des estimations de temps plus précises pour les prochaines itérations afin d'améliorer la planification des sprint.

- Revoir la structure des URI des points de terminaison. (Singulier/pluriel, pas de mot CRUD...)